附件3

淮安市现代设施畜牧建设专项实施方案

一、总体要求

（一）发展方向。聚焦生猪、蛋鸡、肉鸡、奶牛、肉牛等主要畜禽，以提升劳动生产率、资源利用率和畜禽生产力为目标，大力发展规模化、集约化、机械化、智能化养殖，应用先进养殖设施设备和管理技术，推进养殖设施设备功能配套、工艺融合，构建高质高效畜禽养殖体系，不断提升畜产品安全稳定供给保障能力。

（二）目标任务。到2025年，建设2个立体多层规模化生猪养殖场、3个家禽立体高效设施养殖场、1个肉牛高效集约养殖场和2个奶牛智慧牧场，肉蛋奶产量分别稳定在28万吨、12万吨、5万吨左右，全市畜禽养殖规模化率达到85%以上。畜禽养殖规模化、机械化、智能化水平明显提升。

到2030年，建设3个立体多层规模化生猪养殖场、5个家禽立体高效设施养殖场、2个肉牛高效集约养殖场和3个现代化奶牛智慧牧场；肉蛋奶产量分别稳定在30万吨、13万吨、6万吨左右，全市畜禽养殖规模化率达到90%以上，主要畜禽大规模养殖场基本实现全程设施化，畜牧业综合生产能力进一步提升。

二、建设布局

（一）生猪。坚持市场主导、自愿申请、因地制宜的原则，结合土地、环境资源条件，在合适的地区建设立体多层规模化生猪养殖场3个，其中淮阴区、涟水县、盱眙县等生猪主产区共建设2个、其他县区共建设1个。

（二）家禽。布局改造和新建5个家禽立体高效设施养殖场，其中，肉鸡养殖优势区（盱眙县、涟水县、淮阴区和洪泽区）共建设3个肉鸡立体高效设施养殖场；蛋鸡养殖优势区（涟水县、洪泽区、淮安区）共建设2个蛋鸡立体高效设施养殖场。

（三）奶牛。根据项目资源和产业基础，在淮阴区、金湖县、洪泽区建设3个现代化奶牛智慧牧场。

（四）肉牛。综合考虑各地饲草料资源禀赋、产业基础和区位优势等因素，重点在涟水县等主产区建设2个肉牛高效集约养殖场。

三、重点措施

（一）以壮大龙头示范带动为抓手，提升设施化水平。用抓工业的理念抓畜牧业，坚持龙头带动，以大带小，示范引领中小规模养殖场户树立科学管理理念，推动应用自动饲喂、自动饮水、自动清粪、环境控制等设施设备，提升畜牧业现代化水平。生猪产业，重点推广龙头企业繁育一体化养殖、“公司+家庭农场（小区）”合作养殖、龙头企业自建小区养殖等新型模式。家禽产业，鼓励龙头企业扩大“公司+家庭养殖场”模式，发展“订单式”养殖。奶牛产业，重点补齐乳业加工、智慧养殖等短板，重点推进淮阴卫岗乳制品智能化生产项目、生态智慧牧场项目，争取将我市打造成江苏省最大奶源基地、最具规模乳品加工基地。

（二）以发展标准高效养殖为抓手，提升智能化水平。因地制宜发展高水平的标准化、自动化、信息化养殖，以点带面推动现代设施畜牧业高速发展。生猪方面，因地制宜推广高层楼房养猪养殖模式，配备精准饲喂、环境控制、疫病防控、粪污处理等先进设施设备，配套自动化、智能化信息控制系统。家禽方面，因地制宜推广肉鸡和蛋鸡叠层高效笼养等集约化养殖模式，建设或改造提升高效养殖笼架、正压新风与智能精准通风系统、圈舍全向环控系统、禽舍智能机器人巡检和疫病智能防控、鸡蛋自动收集与质检分级包装等设施设备，配套自动化、智能化养殖信息控制系统。奶牛方面，推动基于物联网、大数据技术的智能统计分析软件终端在奶牛养殖中的应用，推进产奶数据采集的物联化与管理软件的国产化，加快奶牛养殖管理数字化、智能化。肉牛方面，提升养殖圈舍、饲草料收贮加工、精准饲喂和粪污处理等环节设施化水平，推广与养殖模式相配套的成套技术装备。

（三）以延伸产业链条为抓手，提升产业化水平。鼓励肉食品加工、生猪屠宰、养殖龙头企业布局全产业链发展，着力培育打造一批涵盖种业、养殖、屠宰、加工、品牌营销的全产业链企业，推动屠宰加工机械装备提升和畜禽产品冷链加工配送体系建设。完成江苏华瑞天成食品有限公司屠宰项目，积极推动温氏晶诚二期深加工项目开工建设。大力发展清洁蛋品，配套清洁消毒、保鲜存储、产品包装、蛋品加工机械等。

淮安市2023—2025年设施畜牧发展目标

| 时间 | 县区 | 建设任务 | “双十双百”示范创建 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10项科技成果 | 10个特色示范县 | 100个重点示范项目 | 100个生产经营主体 |
| 2023-2024 | 清江浦区 | 建设1个立体多层规模化生猪养殖场、完成江苏华瑞天成食品有限公司屠宰项目。 |  |  |  | 1个（江苏华瑞天成食品有限公司） |
| 2024-2025 | 淮安区 | 申报2024年中央畜禽粪污资源化利用整县推进项目；推进规模基地标准化生产改建和智能化、信息化提升。 |  |  |  |  |
| 2023-2025 | 淮阴区 | 建设1个奶牛智慧牧场、推进淮阴区卫岗乳业智能加工项目；推进淮安黑猪扩繁场金浦项目投产；推进规模基地标准化生产改建和智能化、信息化提升。苏淮猪品种推广。 | 苏淮猪品种推广 |  | 2个（淮阴卫岗乳业智能化项目、淮阴卫岗生态智慧养殖项目） | 1个（淮安鲜淳种业有限公司） |
| 2023-2024 | 洪泽区 | 建设1个家禽立体高效设施养殖场；持续推进规模基地标准化生产改建和智能化、信息化提升。 |  |  |  |  |
| 2023-2024 | 涟水县 | 建设1个立体多层规模化生猪养殖场、1个家禽立体高效设施养殖、1个肉牛高效集约养殖场；推进规模基地标准化生产改建和智能化、信息化提升。 |  |  | 1个（国牛高端肉牛全产业链项目） |  |
| 2023-2024 | 金湖县 | 建设1个家禽立体高效设施养殖场、1个奶牛智慧牧场；推进规模基地标准化生产改建和智能化、信息化提升。 |  |  |  | 1个（金湖牧原农牧有限公司） |
| 2023-2025 | 盱眙县 | 完成2023年中央畜禽粪污资源化利用整县推进项目；推进温氏晶诚二期深加工项目；推进规模基地标准化生产改建和智能化、信息化提升。 |  |  | 1个（中央畜禽粪污资源化利用项目） | 1个（淮安温氏晶诚食品有限公司） |