附件5

淮安市仓储冷链物流设施建设专项

实施方案

一、总体要求

（一）发展方向。聚焦优质稻米、小龙虾、规模畜禽、螃蟹、绿色蔬菜五大特色产业集群和预制菜产业，以“盱眙龙虾”“淮安红椒”“涟水芦笋”等特色农产品优势区为重点，以乡村振兴“三级先导”区、农业产业园区、区域性农产品产地批发市场、预制菜生产基地为载体，合理建设产地冷藏保鲜设施，提升技术装备水平。支持盱眙县、淮阴区等地开展冷链仓储整县推进工作，着力构建冷链物流设施网络，为服务乡村产业、提高农民收入、增强市场稳定性、保障农产品有效供给提供有力支撑。

（二）目标任务。到2025年，完善农产品产地冷藏保鲜设施，加快补齐产地预冷、清洗加工、分拣包装、仓储保鲜、物流配送等设施短板。依托农业产业园区、区域性农产品产地批发市场、规模农产品种植（养殖）基地等，在冷链物流需求较大的重点县区布局建设7个左右农业生产领域产地冷链集配中心，打造产地冷链物流体系的重要节点。全市布局建设50个左右立足田间地头、设施功能完善、经济效益良好、紧密衔接市场的农产品产地仓储保鲜设施。

到2030年，布局建设10个左右农业生产领域产地冷链集配中心，建成100个左右农产品产地仓储保鲜设施。形成覆盖全市，辐射周边，具有较强服务配套能力的产地冷链物流体系。

二、建设布局

（一）果蔬。以清江浦、淮阴、淮安、涟水等县区为重点，围绕“淮安红椒”“丁集黄瓜”“车桥芡实”“涟水芦笋”“苏嘴西瓜”等特色农产品主产区，建设10个以上经济适用、节能环保、绿色高效的贮藏保鲜设施。鼓励建设产地预冷设施和果蔬清洗、分级、分拣、切割、包装等设施设备，积极推广移动冷库、共享预冷等设施应用。

（二）畜禽。以盱眙、涟水、淮阴等县区为重点，依托华石、温氏、卫岗等企业建设冷藏库、冷冻库、解冻库设施。培育畜禽集中屠宰企业，加强冷链仓储配送设施建设，形成光鲜畜禽通过冷链物流配送上市。

（三）水产。以盱眙、金湖、洪泽等县区为重点，依托盱眙全球龙虾交易中心、洪泽湖水产批发大市场、金湖水产品农贸中心，以及规模水产品养殖基地，在冷链物流需求规模较大的县区布局建设1—2个冷链集配中心。

（四）预制菜。加大对预制菜生产主体的扶持力度，预制菜加工企业按照相关标准当年新建农产品冷藏保鲜设施、且为本市域农产品冷藏保鲜配套服务并投入使用，实际投资额达到一定标准的，按比例给予财政奖补（具体办法另行下达）。

三、重点措施

（一）加快绿色发展。支持对新建设施加大绿色环保智能设施设备技术运用，鼓励对在用冷藏设施开展节能改造，加快绿色高效制冷剂、新型保温材料等应用，提高冷藏保鲜设施保温材料的保温和阻燃性能，推动冷链设施设备节能降耗，逐步淘汰老旧高能耗冷库和制冷设备。

（二）强化数字赋能。加快农产品产地冷藏保鲜设施数字化转型、信息化改造，开展数字化建设，提高数字化技术应用水平。鼓励在产地冷藏保鲜设施、冷链集配中心建设中加大智能传感、射频识别、无线传输等设备的应用力度，推动冷链设施要素数据化、可视化，实现各作业环节数据自动化采集与传输。引导各类主体积极提供产地冷链物流设施运行信息和交易信息，加强信息整理、分析和发布。

（三）培育运营主体。大力开展产地冷链物流设施建设、运营管理、实用技能等培训，培育壮大一批具备农产品产地仓储保鲜和商品化处理能力的家庭农场、农民合作社、农村集体经济组织、农业社会化服务组织等主体。引导龙头企业、第三方物流企业、供销合作社、邮政快递企业、生鲜电商企业等主体，延伸冷链物流服务链条，开展产地仓储保鲜冷链物流运营。加快布局建设和运营产地预冷设施和产地仓，推进产地仓储保鲜冷链物流运营服务主体结构的优化升级，推动建设和形成一支懂冷链、会经营的产地冷链物流带头人和技术服务队伍。

（四）强化项目管理。制定农产品产地仓储保鲜设施建设管理办法，严格规范项目管理，提高财政资金使用效率。严格执行相关建设标准和规范，确保工程建设质量。加强信息公开，接受社会监督，提高风险防控能力。创新运营模式，引导市场主体参与冷库运营，完善利益联结机制，推进产加销一体化发展。鼓励引导各类市场主体开展社会化管护服务，探索物业化“管”、产业化“用”，不断提高设施综合使用效率，防止大面积闲置或废弃。

淮安市2023—2025年农产品冷链集配中心建设发展目标

| 时间 | 县区 | 项目名称 | 建设内容 | 拟建设主体 | 计划 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 清江浦区 | 熟食和调理品冷库 | 4万吨熟食和4万吨调理品冷库 | 江苏华瑞天成食品有限公司 | 1500 |
|  | 淮安区 | 水产冷库 | 占地400平方米，建设收储水产品的冷库1座。 | 淮安市淮安区现代渔业产业园区发展有限公司 | 220 |
|  | 洪泽区 | 水产冷库 | 新建水产品速冻库和水产品冷藏库 | 洪泽区庆雅家庭农场 | 150 |
|  |  | 水产冷库+设备 | 建筑面积约2700㎡。配置暂养池36个、预冷库、冻库、分拣机、捆扎机、打包机等设备。 | 江苏洪泽湖水产品养殖有限公司 | 200 |
|  |  | 水产冷库+设备 | 建筑面积8500平方米，新上冷库3000立方米。 | 江苏湖秀仙食品有限公司 | 12000 |
|  | 涟水县 | 蔬菜保鲜冷库 | 蔬菜冷藏保鲜设施5万立方米 | 江苏乐世食品有限公司 | 30000 |
|  |  | 3.9万吨佛里昂冷库 | 肉制品冷藏、速冻库 | 淮安市超越工贸有限公司 | 4000 |
|  | 金湖县 | 即食龙虾冷链项目 | 水产品速冻和冷藏库3000立方米 | 五彩金湖龙虾发展有限公司 | 15000 |
|  |  | 淮珠食品二期厂房 | 肉制品冷藏、速冻库 | 淮安淮珠食品有限责任公司 | 400 |
| 2024 | 淮阴区 | 刘河食用菌产业分拣检测及展示中心冷库 | 计划建设1座1800㎡冷库，容积18000立方米 | 江苏宜农建设工程有限公司 | 1000 |
|  |  | 农业冷链仓储集配产业园项目冷库 | 计划建设2座4200㎡冷库，总容积约80000立方米 | 江苏宜农建设工程有限公司 | 3000 |
|  |  | 蔬菜保鲜冷库 | 新建蔬菜冷藏保鲜设施，库容500立方 | 古清口街道辣树村辣椒产业园 | 30 |
|  |  | 水产冷库 | 水产品暂养仓库、冷冻库、冷藏库、水产品加工生产链等。 | 淮安市千年堰生态农业有限公司 | 1000 |
|  | 洪泽区 | 水产冷库+设备 | 改造装修厂房3000㎡，新上冷藏库1000立方米、急冻库300立方米渔类生产线、隧道式液氮机等。 | 江苏福聚源食品科技有限公司 | 1000 |
|  |  | 水产设备 | 设备灌装一体机消毒釜。 | 江苏虾润食品科技有限公司 | 300 |
|  | 涟水县 | 水产品冷藏中心 | 新建水产品冷藏中心1座 | 涟水县灰墩办事处有荃水产养殖合作社 | 450 |
|  | 盱眙县 | 水产品冷链集配中心 | 新建单层钢结构智慧冷库7300平方 | 全球龙虾交易中心 | 19500 |
|  |  | 水产冷库+设备 | 建设3000吨水产品冷藏库 | 江苏祥源农业科技发展有限公司 | 1000 |
|  |  | 水产冷库+设备 | 建设项目以龙虾加工、冷冻、冷藏、储存为主。 | 盱眙好滋味食品有限公司 | 800 |
|  |  | 水产冷库+设备 | 建设冷冻库、速冻库、单冻机、刨冰机等。 | 淮安聚恒创食品有限公司 | 405 |
|  | 合计 |  |  |  | 91955 |